项目管理机构（框图）

[image: image1.png]4 SH— TR 07 TRAES

P\ BB S FHNESEE

LH
mm EEURCETS SaxmHE
g2 FEHRHE
El - ]
E w5 LLES 0] H WRESNHE
g &
< EAREHE
ud H s e PTTTTT)
&2
ac sEsEng
a2 BRE . WO
- g d SnmEE
#8 l
EH BRENHE
Pt SER KB
gz EReNEE
S w3
B & wmResna
LIS T
&2 Weesma
F2
e HRENHE
] ERE.HE
smeang
uE BEoEs . EE & i Ll
L ! sxeaua
HE
2T HER . i HOLNHE
g





工作职责（主要岗位职责）
2.1项目经理安全生产职责

（1）认真贯彻执行国家、国家有关部门、建设单位、地方政府和上级的有关安全生产、劳动保护的法律、法规，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格履行安全生产管理职责，建立、健全本项目安全生产责任制，组织制定安全生产规章制度。

（2）严格履行工程项目承包合同中的安全条款，组织制定本单位及本工程项目的安全管理制度，合理配置安全生产诸要素，积极采用“四新”技术，努力提高劳动生产作业现场的安全管理水平。

（3）根据工程项目特点，科学编织施工方案，安全专项施工方案、安全作业指导书，正确处理工程进度、经济效益与安全生产的关系，定期组织安全教育，坚持把安全生产贯穿于劳动生产的全过程，积极开展预测、预防、预控活动。

（4）建立健全安全机构，按规定配足配强安全管理人员，发挥安全机构和人员的作用，支持他们的工作；定期组织安全检查，及时发现并消除事故隐患；按规定落实安全生产技术措施经费，改善员工劳动条件和作业环境。

（5）负责组织经常性的安全教育培训工作，认真听取员工对安全工作的意见和建议，尊重员工的主人翁地位和合法权益。

（6）对外部劳务的安全生产负管理责任：在劳务分包时，要严格按照公司管理体系文件要求选择劳务队，依法签订合法的劳务分包合同，审查施工组织设计、安全专项施工方案，制定安全技术措施，经常组织安全检查，确保安全生产。

（7）负责组织调查、处理各类事故和隐患整治，对所辖范围发生的一切事故承担领导责任，对违章指挥或决策失误而造成员工伤亡事故或因强令员工违章冒险作业而发生重大伤亡事故、造成严重后果的，承担刑事责任。
2.2党委（支部）书记安全生产职责

（1）积极协助项目经理认真贯彻执行国家的安全生产方针、政策，执行上级的各项安全管理规定，积极支持和指导职能部门和安监人员的工作。

（2）负责政治思想教育和安全教育工作，充分发挥广大党员、干部在安全生产中的骨干作用，及时掌握员工在劳动生产过程中的思想动态，解决员工的思想问题，消除后顾之忧，不断提高员工的安全意识。

（3）组织广大党、团员在劳动生产作业现场开展“党团员身边无事故”、“党员安全监督岗”、“共青团员安全监督岗”活动，宣传在安全生产方面的先进典型，积极维护员工的劳动保护权益。

（4）认真做好劳动保护宣传工作，教育各级干部克服官僚主义和渎职行为，克服短期行为和拼人力、拼设备的行为，对因政治思想工作没跟上、解决思想矛盾不及时而发生的员工伤亡事故和所辖范围内发生的员工伤亡事故承担主要领导责任。
2.3总（副）工程师安全生产职责

（1）认真执行国家安全生产法令、法规、安全技术标准规范，结合本单位安全技术状况，制订实施细则，认真落实。

（2）必须把安全技术工作列入重要议事日程，在计划、布置、检查、总结、评比生产技术工作时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全技术工作，及时研究解决施工生产中的安全技术问题。

(3)组织编制、审查施工组织设计和施工方案时，要贯彻“安全第一，预防为主,综合治理”的安全生产方针。从审核工程设计图纸，确定施工方案和工艺流程，到选用施工机械、运输设备的各个环节，都必须符合安全生产标准及规定，凡方案中有碍安全和健康，均应纠正或不予审批。采用的安全技术措施针对性要强，实用效果要好，确保施工安全。

（4）组织制订和审查安全技术操作规程，特殊工艺的安全技术措施；在采用新技术、新工艺、使用新设备、新工具时，制订相应的安全技术措施和新的操作规程及岗位安全生产职责。

（5）组织技术鉴定时，必须把安全装置、卫生设施列为重要内容同时鉴定，符合安全卫生标准，对不符合安全卫生要求的，必须经改进后方能通过鉴定。

（6）把本单位存在的严重职业危害和重大事故隐患列为科研项目，组织力量攻克技术难关；负责组织安全技术措施项目的设计与施工，逐步改善劳动条件。

（7）组织审查本单位新建、改建、扩建工程设计方案及图纸时，必须同时审查安全卫生设施方案符合国家安全卫生标准，认真执行安全卫生设施与主体工程“三同时”即同时设计、同时施工、同时验收投产的规定。

（8）对员工进行安全技术知识教育，进行安全技术交底，讲解作业中存在的危险因素、预防措施、操作要领、安全卫生设施的使用方法等安全技术知识。

（9）参加重伤、死亡事故的调查，从技术上分析事故原因，提出技术鉴定意见及应采取的安全技术措施。

（10）参加安全生产检查，了解安全生产中存在的问题，提出技术改进措施。
2.4副经理安全生产职责

（1）认真贯彻“在计划、布置、检查、总结、评比生产时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作，把安全生产措施纳入生产计划同时安排”。

（2）组织领导安全生产大检查。做到检查有记录，隐患有通知，整改有回单，复查有结论。危险性较大的关键设备和操作场所，要亲自检查，对重大隐患要组织人员现场研究，及时整改。重大隐患未整改以前，应有可靠的临时安全生产措施。

（3）在参加编制施工组织设计和施工方案的审核时，必须贯彻“安全第一”的思想，要制订相应的安全技术措施，其针对性要强，符合现场实际情况，具有可操作性和指导现场施工的作用。

（4）领导组织制订每年安全生产技术措施计划，逐级上报，经批准后，列入生产计划优先安排，认真落实。

（5）组织制订、贯彻安全生产管理规章制度和安全技术操作规程，定期开展安全生产活动和安全生产培训，加强对协作队伍的安全生产管理，制止违章指挥和违章作业，推广安全生产先进经验，表扬奖励安全生产先进集体和个人。

（6）检查督促对采用新技术、新工艺、使用新设备，必须制订新的安全操作规程和岗位责任，对工人进行新操作法安全技术教育，督促特种作业人员持证操作，对调换新岗位的工人，必须进行新岗位安全技术操作教育。

（7）严格把住安全技术交底关，检查督促有关部门或人员，不论工程大小，在开工前必须进行安全技术交底（包括书面和会议）。

（8）严格把住施工设备和设施的安全装置关、检查、督促对所用设备、设施的安全设施、安全装置必须齐全、有效。

（9）发生死亡和重大伤亡事故、重大、船舶交通事故、重大道路交通事故时，负责督促事故上报，并亲临事故现场组织抢救，进行事故调查处理，制订防范措施，提出对事故责任者的处理意见，严格按照“四不放过”的原则处理事故，按照规定时限书面上报事故调查报告及事故处理结案材料。
2.5安全总监安全生产职责

（1）在本单位负责人的领导下，负责贯彻落实GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》标准，专职从事职业健康安全监察工作，对本单位的职业健康安全工作负有重要的领导责任。

（2）组织本单位员工认真贯彻落实党和国家职业健康安全生产方针、政策、法律法规和上级的规定要求，落实安全责任制。

（3）组织制订和适时修订本单位职工健康安全生产管理制度并监督检查贯彻执行情况。

（4）组织开展职业健康安全教育和培训，不断提高全体员工的职业健康安全意识和操作技能。

（5）组织开展安全标准工地建设、安全劳动竞赛、六月“全国安全月”等活动，在计划、布置、检查、总结、评比劳动生产的同时计划、布置、检查、总结、评比职业健康安全工作，确保在安全的情况下组织生产，严禁违章指挥。

（6）经常深入劳动生产现场，对关键部位和重要环节进行严盯死守，及时发现作业现场中的职业健康安全事故隐患和苗头，并落实整改措施。

（7）适时召开职工健康安全工作分析会议，对本单位所辖的职业健康安全工作进行综合分析，提出工作要求并组织落实。

（8）组织制定职业健康安全管理方案并组织实施，参加本单位与产品有关要求的确定与评审、施工组织设计和危险性较大工程安全专项施工方案的评审，对职业健康安全保障措施进行审查并提出改进建议。

（9）组织或参与本单位发生的职业健康安全事故、事件的调查处理，提出并督促实施防止事故、事件重复发生的措施。督促本单位安全管理部门落实事故报告制度，对发生的职业健康安全事故、事件按规定及时上报。

（10）抓好本单位职业健康安全业务工作，指导本单位职业健康安全业务人员开展工作，监督本单位每半年向公司总结报告职业健康安全情况。
2.6工区长安全生产职责

（1）带领本工区员工认真落实上级的各项安全生产规章制度，严格执行安全生产规范和操作规程，遵守劳动纪律，制止“三违”行为。

（2）坚决服从上级领导和安全管理人员的监督检查，确保安全生产。

（3）认真坚持“三工”制度，积极开展工区安全生产活动，做好工区安全活动记录和交接班记录。

（4）组织在岗人员安全教育和技术学习，不断提高工区成员的安全素质，做好班中检查，消除事故隐患。

（5）发生事故要立即组织抢救，保护好现场，并立即向上级报告事故情况。

（6）对因违章作业、盲目蛮干甚至不听指挥而造成的事故负直接责任。
2.7安监部安全生产职责

（1）督促检查各部室和协作单位认真执行国家《安全法》、《劳动法》和安全生产方针、政策、法规、法令、标准及上级指示、决议等。
（2）参加修改安全技术操作规程，制定安全生产检查、奖惩、职工个人劳动保护用品发放标准和管理办法、安全生产职责和交通安全、等安全生产管理规章制度。 
（3）参加审查新建、改建、大修工程设计和竣工验收，监督、检查安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时试验投产，符合国家安全卫生规定标准。
（4）参加审查、讨论施工组织设计、施工方案及新技术成果鉴定会议，从安全环保方面审查和鉴定意见。

（5）审查安全技术措施计划，检查落实情况，做到逐步改善生产环境和劳动条件，保护职工的安全健康。

（6）主持并会同教育部门对安全管理人员进行技术培训，负责业务指导，提高安全管理人员的业务素质。

（7）参加对新分配来的毕业生和新入场工人的“三级安全教育”和岗前安全教育培训。

（8）组织开展安全生产活动，会同综合部进行安全生产教育，提供安全生产宣传资料。

（9）深入现场进行安全生产检查，指导安全生产工作，制止违章作业，发现事故隐患，督促整改，对危害职工生命安全的重大事故隐患，有权立即停止生产，要求现场负责人采取紧急措施，控制事故发生，并立即报告领导。

（10）会同有关部门检查通风、降温、防寒、防冻等安全卫生设施是否良好、有效，督促有关部门定期进行维修、保养，确保安全运行。

（11）为从事有毒有害的作业人员按规定申报保健食品，并督促发放。

（12）参加工伤、职业中毒、交通事故的调查，督促事故单位严格按照“四不放过”原则处理事故，负责上报工伤、交通事故等。

（13）会同有关部门开展安全生产竞赛活动，表彰奖励安全生产优胜者。
2.8工程部安全生产职责

（1）编制、审查施工组织设计时，要把安全生产贯彻到施工方案和工艺中，负责解决施工中的安全技术难题。

（2）编制、审查新技术、新工艺、新施工方法时，必须符合国家劳动安全卫生法规、标准，同时制定、审查相应的安全技术措施、新的安全技术操作规程及岗位责任制。

（3）贯彻安全生产制度和施工组织设计（施工方案）中安全技术规范，加强施工现场安全生产管理，建立安全生产和文明施工的良好秩序。

（4）负责编制、审查安全卫生工程设计和施工方案。

（5）负责编写、审查土建工程安全技术操作规程、岗位责任制及安全技术规定、标准，对职工进行安全技术教育。

（6）在排除生产障碍的同时，解决不安全隐患，遇生产与安全发生矛盾时，生产必须服从安全，不得冒险违章指挥。

（7）参加安全生产检查和工伤事故调查，从技术上分析事故原因，提出改进措施。
2.9设备物资部安全生产职责

（1）采用新技术、新工艺、使用新设备时，制定新的安全技术操作规程及岗位职责，对工人进行新岗位、新操作方法安全技术教育。

（2）严格检验包括购置、制造、改进、大修、在用各种机械设备、工具等，其安全装置、卫生设施必须齐全、有效，出厂检验证明及技术资料完整，严禁使用不合格品。

（3）负责组织设计、制造、安装、检修、保养各种安全保险、通风、排气、防尘、照明等防护装置，必须符合安全卫生规程标准，安全有效。

（4）定期检修机械设备，确保机械设备技术状态良好，安全装置齐全有效，不准使用报废机械设备。

（5）编制机械设备修理计划时，必须将设备上的安全装置、卫生设施列入修理计划，一并实施。

（6）检修机械设备时，应制定安全技术措施，对作业人员进行书面和会议安全技术交底及技术指导。

（7）建立健全机械设备安全生产管理制度，制定、修改机械设备安全技术操作规程、操作要点、岗位责任制及检修制度。

（8）参加安全生产检查，督促机械设备的隐患整改，落实整改措施，对一时难以整改的隐患，督促制定整改计划，协助整改。

（9）制止违章指挥、违章作业；严肃处理机械设备事故；参加工伤、船舶交通事故的调查处理。

（10）采购的机电设备、附件、工具、材料等，必须有出厂检验合格证书，符合安全质量标准；回收的机电设备、工具必须进行维修保养，保证安全使用。

（11）负责将安全技术措施计划项目所需材料、设备纳入供应计划，及时提供。

（12）负责采购、保管、发放、回收个人劳保用品，向安全部提供进度情况。

（13）在国家指定的商店采购劳动保护用品，其商品必须有出厂合格证书，符合国家安全质量标准、规范。对在使用的安全带、安全网、救生衣、救生圈等要定期进行检验，不合格或过期的要报废或更新，确保使用安全。

（14）负责制定易燃、易爆、有毒等危险品的运输、储存、保管、收发等管理办法。

（15）制定所辖范围内的安全管理规章制度、安全操作规程、岗位责任制等制度，对职工进行安全生产和遵章守纪教育。

（16）对使用的工具定期进行检查、保养，及时回收废旧材料，各种材料、工具合理堆放。保持作业环境整洁。
2.10综合办公室安全生产职责

（1）组织项目经理部开展安全生产活动，协助组织召开安全会议，传达、学习、贯彻党和国家安全生产方针、政策、决议、规定等。

（2）注意了解收集安全生产状况和职工安全思想动态，及时向领导提供安全生产信息和工作建议。

（3）制定年度工作计划和年度工作目标时，把安全工作列入重要内容。

（4）负责组织防洪、防汛和抢险救灾宣传工作。

（5）负责公务车辆及驾驶员的安全管理工作。

（6）密切注意天气预报，按时公布天气预报信息。

（7）负责采购、发放保健食品、清凉饮料、防寒、防冻、防暑药品、小型个人防护用品等。

（8）负责对生产场所和生活区卫生的监督检查，定期监测生产场所空气中有毒有害物质的含量，已超过国家劳动卫生标准的，及时督促有关部门进行整改。

（9）定期对从事有毒有害作业的职工、特种作业职工及全体职工进行体检，建立健全档案。对患有职业禁忌症的职工，建议劳资部门适当调换工作；为患有职业中毒和职业病的职工进行治疗，并统计上报。

（10）做好防疫工作，对职工进行工业卫生、饮食卫生教育，普及卫生常识，养成卫生习惯，提高职工体质。

（11）负责管理卫生间工作，加强房屋及设施的维修保养及清洁卫生，符合卫生要求。
2.11计划部安全生产职责

（1）把安全生产列入经营承包的内容并对承包合同所规定的安全生产指标严格考核。

（2）协助安全部做好对外分包单位安全生产资质的审核，并及时收集更新安全生产资质。

（3）协助安全部门做好与分包单位安全管理协议的签订。

（4）根据不同的施工阶段及时将外分包施工单位的信息与项目部各部门沟通。做好项目安全措施费的管理工作。

（5）督促、检查本专业范围内安全工作落实情况，及时消除各类安全事故隐患。

（6）加强安全生产经费核算，统筹落实安全生产材料、设备、技术经费的筹集和使用，使安全生产经费被合理利用，提高安全生产效益。
2.12财务部安全生产职责

（1）认真贯彻执行国家及上级有关安全生产、文明施工的方针、政策、法规标准，充分发挥财务的安全生产作用，使我项目部的安全生产、文明施工上台阶，上水平，尽快实现标准化、规范化。

（2）按照上级规定，每年由固定资产更新和技术改造资金中不低于10%的标准提取安全技术措施费。

（3）坚决执行项目部在安全生产、文明施工方面制定的各项规章制度，大力支持安全生产、文明施工领导小组的工作。

（4）在计划安排使用资金时，优先安排投入安全生产、文明施工方面的资金，做到专款专用。

(5)管项目在资金方面发生什么困难，一定不挪用安全生产、文明施工方面的资金，为安全生产、文明施工的顺利进行保驾护航。

(6)规范财务制度,拒绝各级领导、各部门用各种手段和各种理由挪用安全生产方面的资金，监督好资金的使用。

(7)参加月安全生产、文明施工工作会议，即时提出合理化建议，充分发挥财务在安全生产、文明施工方面的职能作用。
2.13实验室主任安全生产责任制

（1）积极参加项目部安排的有关安全生产的学习教育活动，加强试验室管理人员的安全培训，学习安全法律法规，确保试验室工作安全、文明、有序的实施。

（2）协助安全领导小组作好职责范围内的安全交底工作，认真督促职责范围内工作人员完成安全工作。

（3）促职责范围类试验人员做好自身安全防范工作，做到三不伤害。督促试验人员在作业过程中佩戴相关的劳保用品，落实安全生产责任制，试验设备要专人、专管、专用。

（4）负责检查鉴定工程项目使用的材料是否符合规范和设计规定的要求，做好各类原材料试验，过程试验、各种混合料配合比设计，并提供试验报告，及时消除可能存在的安全隐患。

（5）加强与驻地监理工程师及安全监理.工程师的联系，搞好试验安全工作。

（6）做好试验室安全宣传工作，定期或不定期对仪器设备进行检查并作好记录，确保各种试验仪器正常工作。

（7）树立“安全第一,预防为主,综合治理”的观念,提高安全意识,防患于未然。制定消防、安全用水用电措施,做到责任落实、人员落实、安全器材落实。
2.14测量队队长安全生产责任制

（1）贯彻执行国家及地方政府有关法律法规、技术规范、政策要求。依据业主设计要求，在项目经理和项目总工程师的领导下，负责施工测量工作。

（2）编制项目部有关测量管理制度和施工总体测量方案，做好测量技术交底工作。

（3）负责项目施工测量控制工作，做好控制点的交接、复测、联测及贯通测量工作。

（4）测量记录按规定填写，凡涉及到测量方面的现场交接事宜，均须书面通知现场技术员并由其签收，严禁写便条或口头通知。

（5）控制和管理项目施工测量质量，参与重大质量事故的调查分析，指定预防和纠正措施。

（6）指导测量人员正确使用测量仪器，严禁无关人员和不了解仪器性能人员动用仪器

（7）负责保护好测量仪器，定期进行检查保养和鉴定，做好仪器的防腐、防晒、防雨、防尘工作，确保仪器处于良好状态。不得使用缺损的仪器进行测量。做好测量资料的管理和保密工作。
2.15专职安全员安全生产职责

（1）认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法令、法规及各项安全生产规章制度，协助项目经理做好工程的安全生产监督检查和管理工作。

（2）认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法令、法规及各项安全生产规章制度，协助项目经理做好工程的安全生产监督检查和管理工作。

（3）在项目经理及集团安全管理部的领导下，做好项目部职工的安全教育和施工活动中的安全管理工作。根据公司有关条例及施工现场的特点，及时提出安全管理方案及具体措施，并认真组织落实。

（4）经常深入生产第一线检查安全设施落实情况，指导班组搞好安全生、监督班组合理使用劳动保护用品，协助工长督促检查各项安全措施的落实情况，发现安全事故隐患应及时向项目负责人和安全生产管理机构报告，对违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的应及时制止。

（5）在项目经理的领导下，定期组织安全生产检查，及时做好各项记录，发现事故隐患 ，及时落实专人整改。

（6）参加审查施工组织设计和编制安全技术措施计划，并对贯彻执行情况进行督促检查，建立安全台帐，做好安全日志。

（7）项目部发生伤亡事故，首先组织人员抢救伤员，排除险情，保护好现场，并及时向上级汇报。做好工伤事故的统计、分析报告，参加工伤事故的调查和处理，并按照“四不放过”的原则，督促整改措施的落实。

（8）及时组织人员对现场的危险性设备及防护装置进行验收，必要时报请上级权威部门检测合格后，方可使用。

（9）经常召开安全分析会，进行安全知识讲评，对职工进行安全生产教育，总结推广安全经验，表扬安全工作中的先进个人，并对违反安全技术规程、劳动法规的行为给予批评。
2.16质检员安全生产职责

（1）贯彻执行有关安全生产法律、法规、规范和标准，正确认识安全与质量的关系。

（2）促班组人员遵守安全生产技术措施和有关安全技术操作规程，有责任制止违章指挥、违章作业。

（3）发现事故隐患，首先责令班组人员进行整改，或者停止作业，并及时汇报给工长和安全员进行处理，并跟踪整改落实情况。

（4）发生事故后，要立即上报，并保护好事故现场，参与调查与分析。
项目主要管理制度（列表清单）

	序号
	制度名称
	备注

	1
	安全生产责任制
	

	2
	安全生产管理体系
	

	3
	安全生产责任制考核制度
	

	4
	安全管理目标分解及考核制度
	

	5
	安全风险分级管控制度
	

	6
	安全生产标准化自评管理制度
	

	7
	安全技术措施编制审查制度
	

	8
	重要部位和环节施工前条件验收工作制度
	

	9
	危险性较大的分部分项安全管理规定
	

	10
	分包单位安全管理办法
	

	11
	重大事故隐患管理办法
	

	12
	领导干部现场带班安全管理制度
	

	13
	安全应急管理制度
	

	14
	重大危险源管理制度
	

	15
	安全内页资料管理制度
	

	16
	安全晨会管理制度
	

	17
	安全生产例会制度
	

	18
	安全教育培训制度
	

	19
	安全技术交底制度
	

	20
	安全生产检查制度
	

	21
	安全隐患排查治理制度
	

	22
	安全防护用品使用、更新、维护管理制度
	

	23
	生产安全事故调查报告和处理制度
	

	24
	安全防护与职业卫生用品管理制度
	

	25
	安全文明施工措施费提取使用管理制度
	

	26
	机械设备管理责任制度
	

	27
	消防安全责任制
	

	28
	消防安全检查制度
	

	29
	消防安全管理制度
	

	30
	施工用电安全管理制度
	

	31
	临时用电安全管理制度
	

	32
	施工现场环境卫生管理制度
	

	33
	特种设备安全管理制度
	

	34
	有限空间作业安全管理制度
	

	35
	气瓶安全管理制度
	

	36
	应急物资保管、使用管理制度
	

	37
	环水保管理制度
	

	38
	高处作业安全管理制度
	

	39
	起重吊装安全管理制度
	

	40
	场内道路交通安全管理制度
	

	41
	内部安全许可制度
	

	42
	职业卫生安全管理办法
	

	43
	安全文明施工奖励、处罚实施细则
	

	44
	防粉尘、噪音、光污染不扰民措施
	

	45
	治安保卫制度
	

	46
	食堂卫生管理制度
	

	47
	安全操作规程
	


施工期间环境保护措施落实情况（简要叙述）

4.1文明施工保证措施

（1）按照规定采取措施，保障作业环境、市容环境卫生质量和人员健康安全。

（2）在批准的施工场地范围内施工。需要扩大施工场地或者临时占用道路、绿地等市政基础设施的，依法向有关行政管理部门办理审批手续。

（3）对施工现场实行封闭围挡。建筑物脚手架应当使用符合规定的全封闭安全立网，防止高空坠物和扬尘。安全立网应当保持清洁。

（4）施工现场地面及道路应当硬化，并保持平整、坚固。派专人负责施工现场的保洁工作。

（5）施工现场的建筑材料、构件、料具等物料按照施工总平面图划定的区域存放，并悬挂名称、品种、规格等标识牌，不得侵占场内道路及安全防护等设施，不得混放。

（6）施工现场堆放砂、石等散体物料，设置高度不低于50 厘米的堆放池，并有挡雨水措施。施工现场产生的余土，设置高度不低于30 厘米的堆放池集中堆放，堆放地点不得靠近围档，堆放高度不得超过2 米，并采取覆盖措施，弃土应及时外运。

（7）施工可能造成周边单位、居民出入障碍或者道路交通堵塞的，事先采取有效措施，并设置文明公益标语和警示标志。

（8）开工前按要求搞好“三通一平”和施工组织设计，施工组织设计中设有施工现场文明施工具体专项措施。

（9）文明施工坚持的五个标准：

①封闭施工。特别是在中心城区内规划许可的施工区域要全封闭隔离施工，不得把马路、交通和社会运行的区域与施工区域混置在一起。

②满足临时交通组织的需要。有一套科学、合理的临时交通疏解方案，将施工对交通影响降至最低。

③清洁运输。位于中心城区主要干道施工区域内的碴土、构件、材料、土方运输实行封闭式运输管理，施工现场应设置洗车槽，车辆驶出工地前要冲洗保洁，防止泥土污染环境。

④环境影响最小化。将施工引起噪声、粉尘、夜间光照对周围环境的影响降低到最低限度。

⑤减少对市民生活和出行的影响。把困难留给自己，把方便留给群众，为民办实事。

（10）施工现场做到“二通、三无、五必须”：

①“二通”

施工现场人行道畅通；施工工地沿线单位和居民出入通道的畅通。

②“三无”

施工期间无管线事故；施工中无重大工伤事故；施工现场周边道路平整无积水。

③“五必须”

施工区域与非施工区域必须严格隔离；施工现场必须做到挂牌施工和管理人员佩带胸卡上岗；工地现场施工材料必须堆放整齐；工地生活设施必须清洁文明；工地现场必须开展以创建文明工地为主要内容的思想政治工作，创建一个安全文明的良好作业环境。

（11）根据季节特点，做好“防汛抗台”工作，并落实好各类临时设施预防倒坍的措施。

（12）制定突发公共卫生事件应急预案，配备符合规定的急救人员、保健医药箱和急救器材。

 4.2环境保护措施

（1）采取有效措施控制粉尘、噪声、固体废弃物、泥浆、强光等环境污染和危害，对使用易产生噪音的机具应采取封闭作业，材料应轻卸轻放。

（2）办公生活区设置封闭式生活垃圾箱，施工、生活垃圾应集中、分类堆放，及时清运。

（3）禁止在工地焚烧有毒、有害和有刺激性气味的物质。

（4）裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。

（5）采取有效措施避免施工扰民，妥善处理与周边居民的关系。

（6）在市区内，禁止晚22时以后至次日早6时前进行产生噪音的施工作业。由于施工不能中断的其他特殊情况确需连续作业时，应当向环保部门申请，审批批准后方可作业。

